Semua hasil Poin A sudah saya simpan dalam memori, dan roadmap berikut akan disesuaikan dengan:

- Struktur project Anda sekarang

- Progres tim (frontend dosen 90% selesai, backend dasar sudah ada)

- Dokumen baru (modul_lms.pdf & RPS 2.pdf)

- Kebutuhan utama: Modul Microlearning + Monitoring Realtime

Roadmap ini disusun seperti blueprint proyek profesional supaya tim Anda bisa bekerja secara paralel, efektif, dan terukur.

🟦 POIN D – ROADMAP PENGERJAAN SISTEM LMS MIKROLIT

Saya akan bagi roadmap ini menjadi:

- Struktur Sprint / Tahapan Kerja

- Pembagian tugas tim (Frontend – Backend – QA)

- Prioritas MVP vs Final

- Checklist To-Do lengkap

- Risiko teknis & mitigasi

Mari kita mulai.

🟩 D1. STRUKTUR SPRINT / TAHAPAN KERJA

Ini adalah rencana pengerjaan realistis untuk tim 2–4 orang.

- 🟧 Sprint 1 — Finalisasi Halaman Mahasiswa (Frontend-Only)

Durasi: 3–5 hari
Tujuan: Semua halaman mahasiswa siap sebelum backend dibuat.

Output sprint 1:

✔ Dashboard Mahasiswa
✔ List Modul
✔ Detail Modul
✔ 5 Halaman Microlearning:

- starter.html

- reader.html

- review.html

- writing.html

- reflect.html
✔ Halaman Progress
✔ Halaman Tugas
✔ Halaman Pengaturan Mahasiswa
✔ Component UI standar (navbar, sidebar, card)

Tidak perlu terhubung ke backend dulu.
Fungsinya hanya: HTML → CSS → JS mock data.

- 🟧 Sprint 2 — Backend Modul Microlearning (Fitur Utama)

Durasi: 5–7 hari
Tujuan: Backend untuk dosen + mahasiswa mengikuti alur microlearning.

Output sprint 2:

✔ Model Modul
✔ Model Micro Unit
✔ Model Tugas
✔ Model Refleksi
✔ Model Progress
✔ Controller lengkap
✔ Routes lengkap
✔ Endpoint CRUD untuk dosen
✔ Endpoint akses pembelajaran mahasiswa
✔ Endpoint progress

Ini inti sistem → sangat penting.

- 🟧 Sprint 3 — Integrasi Frontend–Backend (Modul Mahasiswa)

Durasi: 5 hari

Output sprint 3:

✔ Fetch modul ke dashboard mahasiswa
✔ Fetch detail modul
✔ Starter → Reader → Review → Writing → Reflect
✔ Submit tugas (upload)
✔ Submit refleksi
✔ Update progress (realtime)

Frontend mahasiswa menjadi fully functional.

- 🟧 Sprint 4 — Monitoring Realtime untuk Dosen

Durasi: 3–6 hari**

Output sprint 4:

✔ Dosen melihat progress mahasiswa secara langsung (API + UI)
✔ Grafik ringkasan per mahasiswa / per modul
✔ List tugas masuk, status review
✔ Notifikasi mahasiswa submit tugas

Jika ingin benar-benar realtime:

- Gunakan WebSocket (socket.io)

- Atau polling (tiap 30 detik) → lebih mudah untuk MVP

- 🟧 Sprint 5 — Finalisasi, Testing, dan Deployment

Durasi: 3–5 hari**

Output sprint 5:

✔ QA testing backend
✔ QA testing frontend
✔ Perbaikan UI
✔ Deployment backend ke Railway / Render
✔ Deployment frontend ke Vercel / Netlify
✔ Dokumentasi API (Postman / Swagger)

🟩 D2. Pembagian Tugas Tim (Saran Setting Tim Anda)

Berikut struktur kerja ideal untuk tim 2–4 orang:

- 1. Backend Developer

Tugas:

- Buat model (Modules, Units, Progress, Tugas, Refleksi)

- Buat controller CRUD

- Buat endpoint API mahasiswa/dosen

- Setup autentikasi, middleware

- Upload handling

- Monitoring logic (progress engine)

- 2. Frontend Developer

Tugas:

- Membuat seluruh halaman mahasiswa (Sprint 1)

- Integrasi API backend

- State management (token, auth role)

- Component reusable:
card, module list, progress bar, sidebar

- 3. UI/UX Designer / Frontend Support (opsional)

Tugas:

- Membuat layout

- Membuat prototype (Figma)

- Menyusun style guide

- 4. QA / Tester

Tugas:

- Test API

- Test alur microlearning

- Test login/permission

- Catat bug dan perbaikan

🟩 D3. Prioritas Aplikasi (MVP → Final Version)

📌 MVP (harus jadi duluan)

- Autentikasi dosen & mahasiswa ✔

- Halaman dosen ✔

- Halaman mahasiswa (tanpa backend)

- CRUD modul (backend)

- Microlearning basic (3 step):

  - Starter

  - Reader

  - Writing

- Submit tugas

- Tracking progress

📌 Versi Final (setelah MVP running)

- Review (Quiz)

- Reflect (Refleksi)

- Feedback dosen

- Monitoring realtime full

- Komentar / diskusi modul

- Nilai

- Dashboard analytics

- Export laporan (PDF/Excel)

🟩 D4. Checklist To-Do (Paling Rinci dan Operasional)

Untuk mempermudah kerja tim, berikut checklist siap pakai:

- 📘 Front-end Mahasiswa

Halaman Utama

- Dashboard

- List Modul

- Detail Modul

Microlearning

- Starter

- Reader

- Review

- Writing

- Reflect

Lainnya

- Halaman Tugas Saya

- Halaman Progress

- Halaman Pengaturan

- 📘 Backend

Model

- User

- Module

- Micro Unit

- Task

- Reflection

- Progress

Controllers

- moduleController

- microUnitController

- taskController

- progressController

- reflectController

Routes

- /api/modules

- /api/micro-units

- /api/tasks

- /api/progress

- /api/reflect

Sistem Pendukung

- Middleware auth

- Upload handler (multer)

- Validator (optional)

- 📘 Integrasi

- Frontend mahasiswa → backend modul

- Upload tugas

- Tracking progress

- Monitoring dosen

🟩 D5. Risiko Teknis & Solusi

Saya tambahkan karena ini penting untuk tim:

- ❗ Risiko 1 — Struktur modul microlearning berubah dari dokumen terbaru

Solusi:
→ Buat schema modul yang fleksibel (unit_type ENUM).

- ❗ Risiko 2 — Tugas upload error (ukuran file)

Solusi:
→ Batasi file max 5–10 MB
→ Gunakan multer + folder storage

- ❗ Risiko 3 — Integrasi frontend-backend lambat

Solusi:
→ Pakai mock API dulu
→ Setelah backend selesai, cukup ganti endpoint

- ❗ Risiko 4 — Monitoring realtime membengkak dan kompleks

Solusi:
→ MVP cukup polling 15–30 detik
→ Realtime (socket.io) diselesaikan pada versi final

🟩 D6. Kesimpulan Poin D

Pada tahap ini Anda sudah memiliki:

✔ Roadmap kerja lengkap
✔ Sprint-based workflow profesional
✔ Pembagian tugas jelas
✔ Checklist fitur lengkap
✔ Prioritas MVP → Final Version
✔ Risiko teknis & solusinya

Selesai sudah Poin D.
Ini akan menjadi dasar untuk POIN B & C berikutnya.

🚀 SIAP KE LANGKAH SELANJUTNYA?

Sesuai urutan Anda:

➡️ Selanjutnya: Poin B — Proses Pembuatan Modul (Dosen) berdasarkan dokumen terbaru
Dokumen yang dipakai:

- modul_lms.pdf

- RPS 2.pdf

Jika siap, cukup balas:

“Lanjut Poin B”